Выполнил: Романов Алексей Игоревич, 191 группа.

**Отчет по практической работе № 12**

**«Анализ факторов риска проекта»**

**Цель урока:** провести анализ факторов риска и последствия наступления риска.

**Задание для выполнения**:

1. Факторы риска необходимо перечислить в следующей таблице, сортируя строки таблицы по мере убывания фактора риска (т.е. начиная с самых приоритетных рисков):

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип (категория риска)** | **Риск** | **Последствия** | **Меры по предотвращению** | **Меры по минимизации последствий** | **Вероятность свершения риска [P]** | **Степень ущерба [L]** | **Влияние (фактор риска)**  **[R] = [P] x [L]** |
| Проектный (связанный с требованиями) | Некоторые учебные заведения не будут присоединяться к данной платформе по какой-либо из причин (например, малая квалификация работников из-за их возраста) | Ученики данного учебного заведения не будут иметь доступ к информации о их успеваемости и учебных новостях или вовсе не смогут быть зарегистрированы | Отправить в данное учебное заведение определенное количество своих специалистов, которые бы обучали менее опытных работников. | Проводить регулярно конференции с объяснением хода работы платформы | 3 | 1 | 4 |
| Технический (технологический) | Сервер, поддерживающий платформу, от нагрузок выходит из строя | Будет невозможно зайти на платформу / потеря огромного количества данных | Иметь в наличии резервное оборудование | Постоянно сохранять резервные копии данных платформы | 5 | 9 | 45 |

**Выводы:** в ходе выполнения данной практической работы я провёл анализ факторов риска и последствия наступления риска.